MISW4501 · Proyecto Final — Universidad de los Andes

# Visión de Arquitectura — Solventa

Versión 1.0.0  |  16 de agosto de 2026  |  Grupo 2

# 1. Definición del Problema de Negocio

Solventa es una aseguradora digital (insurtech) greenfield, nativa en la nube, construida sobre Finanzas Abiertas (Open Finance) y Datos Abiertos (Open Data). Su propuesta de valor es permitir cotizar, suscribir, emitir y pagar siniestros de forma casi instantánea, embebiendo seguros directamente en el punto de necesidad del cliente (API-first / embedded insurance).

El mercado latinoamericano de seguros presenta una penetración históricamente baja (< 3 % del PIB en Colombia) y una operación tradicional altamente manual, costosa y excluyente. Solventa busca revertir este panorama mediante:

• Cotización en tiempo real apoyada en señales de Open Finance y Open Data.

• Suscripción y emisión automática de póliza con firma electrónica.

• Gestión de siniestros digital con asignación automática de peritos.

• Operación en los ramos de viaje, protección de dispositivos, microseguros de vida, seguro paramétrico (clima/vuelos) y protección de pagos.

• Expansión hacia México, Chile y Perú en un horizonte de 36 meses.

# 2. Objetivos de los Stakeholders

## 2.1 Objetivo 1 — Crecimiento de Pólizas Activas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Alcanzar 5 millones de pólizas activas mediante el crecimiento de la operación de Solventa y el uso de sus canales digitales. |
| Tiempo de cumplimiento | 36 meses desde el lanzamiento. |
| Mejora esperada | Incrementar significativamente la cantidad de pólizas activas y ampliar la capacidad de operación de Solventa para soportar su crecimiento. |
| Impacto en arquitectura | • Aumento progresivo de usuarios y transacciones. • Escalabilidad para soportar el crecimiento hasta 5 M de pólizas. • Mayor capacidad de procesamiento y almacenamiento. • Mantenimiento de rendimiento y disponibilidad ante crecimiento. |

## 2.2 Objetivo 2 — Expansión Internacional

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Objetivo | Expandir la operación de Solventa desde Bogotá hacia México, Chile y Perú. |
| Tiempo de cumplimiento | 36 meses desde el lanzamiento. |
| Mejora esperada | Ampliar la presencia de Solventa en nuevos mercados y permitir el crecimiento fuera de Colombia. |
| Impacto en arquitectura | • La arquitectura debe permitir incorporar nuevos países sin rediseño completo. • Diferencias entre mercados: configuraciones, reglas de negocio e integraciones locales. • Mayor necesidad de internacionalización y parametrización. • Facilidad para integrar nuevos proveedores y servicios de cada mercado. |

## 2.3 Stakeholders Identificados

| # | Stakeholder | Rol / Interés principal |
| --- | --- | --- |
| 1 | CEO / Junta Directiva | Crecimiento, rentabilidad y expansión regional en 36 meses. |
| 2 | COO / Dirección de Operaciones | Eficiencia operativa, automatización y reducción de costos de siniestros. |
| 3 | CTO / Arquitecto de Software | Solidez técnica, escalabilidad y mantenibilidad de la plataforma. |
| 4 | CISO / Oficial de Cumplimiento | Seguridad de PII, cumplimiento Open Finance, Habeas Data y PCI-DSS. |
| 5 | Área Legal / Compliance | Alineación con Decreto 1297/2022, Circular 004/2024 y Ley 1581. |
| 6 | Usuario Final (tomador/asegurado) | Experiencia fluida, cotización rápida y acceso multicanal. |
| 7 | Socio Estratégico (banco/retailer) | Integración API sin fricciones para embedded insurance. |
| 8 | Regulador (Superintendencia Financiera) | Trazabilidad, consentimiento y cumplimiento normativo. |
| 9 | Perito / Liquidador | Acceso ágil a expedientes y evidencias de siniestros. |
| 10 | Equipo de Desarrollo | Claridad de arquitectura, deuda técnica baja y CI/CD eficiente. |
| 11 | Equipo de QA | Cobertura de pruebas, ambientes estables y trazabilidad de defectos. |
| 12 | Gerente de Proyecto | Entregas a tiempo, gestión de riesgos y alineación con EDT. |

# 3. Identificación de Riesgos

| # | Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Incumplimiento regulatorio de Open Finance (Decreto 1297/2022) o Habeas Data (Ley 1581) durante la operación. | Media | Alto | Componente centralizado de gestión de consentimiento con revocación ≤ 5 min; auditoría continua y revisión legal periódica. |
| R2 | Latencia del motor de scoring supera los 200 ms p95 en horas pico, afectando la conversión. | Media | Alto | Caché Redis para resultados frecuentes; pruebas de rendimiento con JMeter desde Semana 5; optimización del modelo Python. |
| R3 | Fallo de integración con proveedores externos (KYC/AML, pagos, firma electrónica) por cambios de API. | Media | Alto | Patrón Adapter por cada proveedor; contratos de API versionados; circuit breaker para degradación elegante. |
| R4 | Brecha de seguridad en el manejo de PII o credenciales de pago (PCI-DSS). | Baja | Crítico | Tokenización de PII; cifrado en tránsito (TLS 1.3) y en reposo (AES-256); pruebas OWASP ZAP; gestión de secretos con vault. |
| R5 | Retrasos en la expansión internacional por diferencias regulatorias o de infraestructura en nuevos mercados. | Alta | Medio | Módulos desacoplados por dominio y región; entrada a nuevo país ≤ 4 semanas sin reescribir el núcleo del sistema. |
| R6 | Deuda técnica acumulada por adopción apresurada de arquitectura distribuida sin contratos de API estables. | Alta | Medio | Backlog de arquitectura priorizado (HA-01 a HA-10); revisiones arquitectónicas en cada entrega; pruebas de contrato. |
| R7 | Disponibilidad inferior al SLA de 99.9 % mensual por fallos en contenedores Docker o pérdida de conexión a Redis. | Baja | Alto | Health checks automáticos; reinicio de contenedores en < 30 s; fallback directo a PostgreSQL si Redis no responde. |

# 4. Restricciones

## 4.1 Restricciones de Negocio

Restricción 1 — Expansión de Plataforma

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | La expansión de la plataforma a nuevos mercados regionales (México, Chile y Perú) debe completarse en un plazo máximo de 36 meses. |
| Usuario que expresa | CEO / Junta Directiva. |
| Justificación | Marco temporal estratégico para alcanzar 5 millones de pólizas activas y escalar el modelo en América Latina. |
| Impacto en arquitectura | • Fronteras y módulos desacoplados por dominio y región: entrada a un nuevo país en ≤ 4 semanas sin reescribir el núcleo. • Patrones de abstracción e interfaces estables para pasarelas de pago, proveedores de datos y marcos regulatorios localizados. |

Restricción 2 — Operación de Perfilamiento y Suscripción

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | La operación debe cumplir estrictamente con el marco normativo de Finanzas Abiertas (Decreto 1297 de 2022 y Circular Externa 004 de 2024) y la Ley de Habeas Data (Ley 1581) en Colombia. |
| Usuario que expresa | Oficial de Cumplimiento / CISO / Legal. |
| Justificación | Requisito regulatorio obligatorio de la Superintendencia Financiera para gestión consentida de datos financieros. |
| Impacto en arquitectura | • Componente centralizado e inmutable de gestión de consentimiento; revocación efectiva ≤ 5 minutos. • Tokenización de PII, cifrado en tránsito y reposo, linaje y trazabilidad al 100 % de decisiones de pricing. |

## 4.2 Restricciones de Tecnología

Restricción 1 — Docker / Docker Compose

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El backend y todos los microservicios deben empaquetarse e independizarse obligatoriamente en contenedores Docker y gestionarse mediante Docker Compose. |
| Usuario que expresa | Arquitecto de Software / Equipo de Infraestructura. |
| Justificación | Portabilidad, aislamiento entre ambientes y estandarización del despliegue sin dependencias del SO anfitrión. |
| Impacto en arquitectura | Ningún componente del servidor puede depender de configuraciones globales del SO anfitrión. Cada servicio debe empaquetarse con imágenes livianas. |

Restricción 2 — PostgreSQL + Redis

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Descripción | El sistema está restringido a utilizar PostgreSQL como motor de base de datos relacional principal y Redis como motor de caché e intermediación de sesiones. |
| Usuario que expresa | Arquitecto de Software. |
| Justificación | Estandarización de la pila de datos existente; consistencia ACID en transacciones financieras y optimización de rendimiento. |
| Impacto en arquitectura | No se permite el uso de bases de datos documentales (NoSQL) como almacenamiento primario transaccional. El diseño del esquema debe ser relacional con capa de caché de baja latencia. |

# 5. Requisitos de Calidad y Esfuerzo Estimado

## 5.1 Requisitos de Calidad

| # | Atributo | Estímulo | Entorno | Artefacto | Medida de respuesta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RQ1 | Latencia / Desempeño | Solicitud de scoring crediticio en hora pico | Alta concurrencia | API REST Flask / Servicio de IA de Scoring | 95 % de peticiones de scoring < 200 ms |
| RQ2 | Facilidad de Modificación | Integración de nueva pasarela de pagos regional o actualización del modelo de IA | Fase de mantenimiento | Módulo de integración API / Servicios Flask | Modificación + pruebas + despliegue del nuevo conector < 4 horas hombre |
| RQ3 | Disponibilidad / Tolerancia a Fallos | Caída de contenedor Docker o desconexión de Redis en producción | Producción bajo carga continua | Docker Compose / PostgreSQL | Recuperación < 30 s; disponibilidad ≥ 99,9 % mensual |

## 5.2 Esfuerzo Estimado — Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

El equipo está conformado por 4 integrantes con dedicación de 12 h/persona/semana durante 8 semanas, para un total de 384 horas. La distribución por paquete de trabajo es la siguiente:

| Paquete de trabajo (EDT) | Semanas activas | Horas estimadas | % del total |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Gerencia del proyecto | 1–8 | 30 h | 8 % |
| 2. Análisis del negocio y alcance | 1–2 | 36 h | 9 % |
| 3. Diseño técnico y arquitectura | 1–3 | 60 h | 16 % |
| 4. Desarrollo del canal Web | 3–6 | 72 h | 19 % |
| 5. Desarrollo del canal Móvil | 4–6 | 60 h | 16 % |
| 6. Integraciones | 5–7 | 48 h | 12 % |
| 7. Pruebas y calidad | 5–8 | 54 h | 14 % |
| 8. Entrega y documentación | 7–8 | 24 h | 6 % |
| TOTAL |  | 384 h | 100 % |

Nota: Las horas de cada paquete representan el esfuerzo combinado de los 4 integrantes del equipo. La gerencia del proyecto incluye planeación, seguimiento, gestión de riesgos y comunicaciones a lo largo de las 8 semanas.

# 6. Modelo de Contexto

El modelo de contexto delimita el sistema Solventa y sus interacciones con actores externos. Muestra los canales de entrada (Web, Móvil, API de socios), los usuarios del sistema (tomador, asegurado, perito, administrador) y los sistemas externos con los que se integra (Open Finance, KYC/AML, pasarelas de pago, firma electrónica, notificaciones).

# 7. Modelo de Dominio

El modelo de dominio representa las entidades principales del negocio asegurador y sus relaciones. Las entidades centrales son: Cliente, Consentimiento, PerfilDeRiesgo, Cotización, Ramo, Suscripción, Póliza, Siniestro, Pago, Socio y Prima. El modelo guía el diseño del esquema relacional en PostgreSQL.

# 8. Modelo de Componentes

El modelo de componentes describe la arquitectura interna del sistema organizada en tres capas: (1) Capa de Acceso — API Gateway, BFF Web, BFF Móvil, WAF; (2) Core de Negocio — 8 microservicios empaquetados en Docker (Cotización, Suscripción, Pólizas, Siniestros, Pagos, KYC, Consentimiento, Notificaciones); (3) Adaptadores Externos — conectores para Open Finance, KYC/AML, pasarelas de pago, firma electrónica, notificaciones push y geolocalización. La comunicación asíncrona entre servicios se gestiona con un bus de eventos interno.

# 9. Modelo de Despliegue

El modelo de despliegue describe la infraestructura de ejecución. Todos los microservicios se despliegan como contenedores Docker orquestados con Docker Compose. La persistencia primaria utiliza PostgreSQL; Redis actúa como capa de caché y broker de sesiones. El balanceo de carga, la terminación TLS y el enrutamiento de tráfico se gestionan a nivel de infraestructura. Se contempla una región de recuperación ante desastres (DR) para garantizar el SLA de disponibilidad del 99,9 %.

# 10. Backlog de Arquitectura

| # | Historia de Arquitectura | Atributo de calidad | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| HA-01 | Implementar caché Redis para resultados de scoring frecuentes | Latencia | Alta |
| HA-02 | Diseñar patrón Adapter para cada proveedor externo (KYC, pagos, firma) | Modificabilidad | Alta |
| HA-03 | Componente centralizado de consentimiento con revocación ≤ 5 min | Seguridad / Cumplimiento | Alta |
| HA-04 | Health checks y reinicio automático de contenedores Docker en < 30 s | Disponibilidad | Alta |
| HA-05 | Tokenización de PII y cifrado AES-256 en reposo / TLS 1.3 en tránsito | Seguridad | Alta |
| HA-06 | Módulos desacoplados por región para entrada a nuevo país en ≤ 4 semanas | Modificabilidad / Escalabilidad | Media |
| HA-07 | Circuit breaker para degradación elegante ante fallos de proveedores externos | Disponibilidad | Media |
| HA-08 | Internacionalización (i18n) parametrizable por mercado (CO/MX/CL/PE) | Modificabilidad | Media |
| HA-09 | Pipeline CI/CD con pruebas automáticas antes de despliegue en Docker Compose | Modificabilidad / Calidad | Media |
| HA-10 | Linaje y trazabilidad al 100 % de decisiones de pricing para auditoría regulatoria | Seguridad / Cumplimiento | Alta |