UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Maestría en Ingeniería de Software — MISW4501

Proyecto Integrador — Grupo 2

Estrategia de Pruebas

Solventa — Plataforma InsurTech

Versión 2.0  ·  Semana 3  ·  19 de agosto de 2026

| Integrante | Rol |
| --- | --- |
| Jazmin Natalia Córdoba | Coordinadora — Usabilidad |
| Juan Esteban Mejía | Integración y API |
| Miguel Alejandro Gómez | Rendimiento y Seguridad |
| Angie Natalia Arandio | Unitarias y Módulo |

# SECCIÓN 1: Aplicación Bajo Pruebas

## 1.1 Datos del Sistema

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Nombre del sistema | Solventa |
| Versión bajo prueba | 1.0.0 (MVP) |
| Tipo de sistema | Plataforma InsurTech — API-first / Embedded Insurance |
| Fecha de inicio | 3 de agosto de 2026 |
| Fecha de entrega | 23 de septiembre de 2026 |

## 1.2 Descripción del Sistema

Solventa es una aseguradora digital (insurtech) greenfield, nativa en la nube, construida sobre Open Finance y Open Data. Su propuesta de valor es permitir cotizar, suscribir, emitir y gestionar siniestros de forma casi instantánea, embebiendo seguros directamente en el punto de necesidad del cliente (API-first / embedded insurance). Opera en los ramos de viaje, protección de dispositivos, microseguros de vida, seguro paramétrico y protección de pagos. Está orientada a los mercados de Colombia, México, Chile y Perú.

## 1.3 Stack Tecnológico

| Capa | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend (microservicios) | Python 3.11 + Flask |
| Frontend web | Angular 17 + TypeScript |
| Frontend móvil | Kotlin nativo (Android) |
| Base de datos relacional | PostgreSQL 15 |
| Caché y sesiones | Redis 7 |
| Mensajería asíncrona | Apache Kafka 3.x (KRaft — local) / Amazon MSK (prod) |
| Infraestructura cloud | AWS EKS + RDS + MSK + S3 + KMS + CloudWatch |
| Orquestación local | Docker Compose |
| IaC | Terraform |
| Autenticación | JWT + OAuth 2.0 (Open Finance Colombia) |
| Firma digital | AWS KMS + SHA-256 |

## 1.4 Componentes Funcionales Bajo Prueba

| # | Componente | Canal | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cotización y oferta | Web | Motor de rating con señales Open Finance; cotización en tiempo real |
| 2 | Suscripción y emisión | Web | Cobro, firma digital y emisión automática de póliza |
| 3 | Administración de pólizas | Web | Ciclo de vida: alta, cambios, renovación, cancelación |
| 4 | Gestión de siniestros | Web | Evaluación, aprobación, pago y enrutamiento a perito |
| 5 | Autenticación biométrica | Móvil | Verificación de identidad, selfie/prueba de vida, KYC/AML |
| 6 | Billetera de pólizas | Móvil | Visualización offline, sincronización y gestión desde el celular |
| 7 | Reporte de siniestros | Móvil | Captura de fotos/video con geoetiquetado |
| 8 | Notificaciones y asistencia | Móvil | Push notifications, geolocalización de prestadores |
| 9 | Open Finance / Open Data | API | Integración con fuentes financieras para perfilamiento de riesgo |
| 10 | KYC / AML | API | Verificación de identidad y prevención de lavado de activos |
| 11 | Pagos y recaudo | API | Procesamiento de pagos con idempotencia y alta disponibilidad |
| 12 | Event Bus Kafka | Infra | Eventos de dominio: cotización, siniestros, pagos |

## 1.5 Diagrama de Arquitectura

## 1.6 Diagrama de Contexto

## 1.7 Modelo de Datos (Entidad-Relación)

## 1.8 Modelo de GUI — Prototipos

]

# SECCIÓN 2: Contexto de la Estrategia de Pruebas

## 2.1 Objetivos

| # | Objetivo |
| --- | --- |
| O1 | Verificar que los journeys críticos (cotización, suscripción, siniestro) funcionan correctamente en los canales web y móvil de extremo a extremo |
| O2 | Validar que las APIs de integración (Open Finance, KYC, Pagos) responden dentro de los umbrales de latencia definidos en los ASR (p95 ≤ 200 ms) |
| O3 | Comprobar que el sistema mantiene disponibilidad ≥ 99,9% en journeys críticos bajo carga variable y ante fallos de componentes (Redis, zona AWS) |
| O4 | Detectar vulnerabilidades de seguridad en el manejo de PII, autenticación y endpoints expuestos, alineado con PCI-DSS y Ley 1581/2012 |
| O5 | Verificar la correcta presentación e internacionalización para los mercados objetivo (Colombia, México, Chile, Perú) |
| O6 | Validar las hipótesis de calidad definidas en los Escenarios de Atributos de Calidad (ASR) mediante experimentos controlados — nuevo en semana 3 |

Duración del proyecto: 3 de agosto de 2026 – 23 de septiembre de 2026 (7 semanas). El esfuerzo de pruebas se distribuye de forma incremental, alineado con los hitos de entrega del proyecto.

## 2.2 Presupuesto de Pruebas

### Recursos Humanos

El equipo está conformado por 4 integrantes con formación en ingeniería de sistemas y experiencia en desarrollo de software y arquitectura:

| Integrante | Rol en pruebas | Horas/semana |
| --- | --- | --- |
| Jazmin Natalia Córdoba | Coordinación de estrategia y pruebas de usabilidad | 12 h |
| Juan Esteban Mejía | Pruebas de integración y API (Postman) | 12 h |
| Miguel Alejandro Gómez | Pruebas de rendimiento (JMeter) y seguridad | 12 h |
| Angie Natalia Arandio | Pruebas funcionales / unitarias | 12 h |
| Total equipo |  | 48 h/semana · 336 h totales (7 semanas) |

### Recursos Computacionales

Las pruebas se ejecutarán sobre infraestructura en la nube AWS y entornos locales con Docker:

| Recurso | Detalle |
| --- | --- |
| Docker Compose (local) | Entorno de desarrollo integrado: Flask + PostgreSQL + Redis + Kafka KRaft |
| AWS EC2 (t3.medium) | Ejecución de suites JMeter para pruebas de rendimiento |
| AWS Device Farm | Pruebas automatizadas en dispositivos Android (Kotlin nativo) |
| AWS CloudWatch | Monitoreo de métricas durante pruebas de carga y chaos engineering |
| AWS FIS | Fault Injection Simulator para experimentos de disponibilidad (ASR-3.2) |
| Laptops del equipo | Desarrollo y ejecución local de pruebas unitarias |
| Postman Cloud (free tier) | Colecciones de pruebas API compartidas en equipo |

### Recursos Económicos

La estrategia se apoya exclusivamente en herramientas open source y niveles gratuitos de servicios cloud. No se contratarán servicios de outsourcing ni herramientas pagas.

| Herramienta | Costo | Uso |
| --- | --- | --- |
| pytest + pytest-cov | $0 (open source) | Pruebas unitarias e integración backend (Python/Flask) |
| testcontainers-python | $0 (open source) | Pruebas de integración con PostgreSQL + Redis en Docker |
| Jasmine + Karma + Angular Testing Library | $0 (open source) | Pruebas unitarias y de componentes web (Angular 17) |
| JUnit 5 + Espresso | $0 (open source) | Pruebas E2E móvil (Kotlin nativo — Espresso) |
| Playwright | $0 (open source) | Pruebas E2E web y aceptación funcional |
| Apache JMeter | $0 (open source) | Pruebas de rendimiento e hipótesis ASR |
| Postman (free tier) | $0 | Pruebas de API e integración |
| OWASP ZAP | $0 (open source) | Pruebas de seguridad (DAST) |
| WireMock | $0 (open source) | Simulación de latencia en proveedores externos (ASR-1.2) |
| AWS | $100 | Infraestructura cloud (EKS, RDS, FIS, Device Farm) |

## 2.3 Técnicas, Niveles y Tipos de Pruebas (TNT)

| ID | Tipo | Nivel | Técnica | Herramienta | Componentes a probar | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Automática | Unitario | Caja blanca | pytest / Karma / JUnit | Motor de rating, lógica cotización, cálculo de primas, motor siniestros, componentes Angular y Kotlin nativo | O1 |
| T2 | Automática | Módulo | Caja negra | pytest + testcontainers / Postman | APIs internas: cotización, suscripción, emisión de póliza | O1, O2 |
| T3 | Automática | Integración | Caja negra | Postman (Newman) | Open Finance, KYC/AML, Pagos y recaudo, Firma electrónica, Kafka Event Bus | O2 |
| T4 | Automática | Sistema | Caja negra | JMeter | Motor de cotización (ASR-1.1/1.2), autoscaling EKS (ASR-3.2), failover Redis (ASR-3.1) | O3, O6 |
| T5 | Manual | Aceptación | Exploratoria | Playwright / Espresso | Flujo completo web (cotización → emisión), onboarding móvil biométrico, reporte de siniestro | O1 |
| T6 | Automática | Sistema | Caja negra | OWASP ZAP | Autenticación, manejo PII, endpoints REST, consentimiento Open Finance | O4 |
| T7 | Manual | Sistema | Caja negra | — | Presentación en español (CO/MX/CL/PE), formatos de moneda, fechas y regulación local | O5 |
| T8 | Automática | Hipótesis | Caja negra | JMeter + scripts Python + AWS FIS | Experimentos controlados de validación de ASR-1.1 a ASR-4.2 (ver Sección 4) | O6 |

## 2.4 Distribución de Esfuerzo

Total de horas disponibles: 7 semanas × 48 h/semana = 336 horas

| Tipo de prueba | Semanas activas | Horas | % | Responsable principal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias y módulo — backend (pytest) | 5, 6 | 48 h | 14% | Angie Arandio |
| Unitarias y módulo — web (Jasmine + Karma) | 5, 6 | 24 h | 7% | Angie Arandio |
| Unitarias y módulo — móvil (JUnit + Espresso) | 6, 7 | 24 h | 7% | Juan Mejía |
| Integración / API (Postman Newman) | 6, 7 | 48 h | 14% | Juan Mejía |
| Hipótesis ASR / Rendimiento (JMeter) | 4, 5 | 72 h | 21% | Miguel Gómez |
| Usabilidad / exploratoria (Playwright) | 6, 7 | 60 h | 18% | Jazmin Córdoba |
| Seguridad (OWASP ZAP) | 7 | 36 h | 11% | Miguel Gómez |
| Internacionalización | 7 | 24 h | 7% | Todo el equipo |
| Total |  | 336 h | 100% |  |

### Cronograma por Semana

| Semana | Fechas | Actividad de pruebas |
| --- | --- | --- |
| 1–2 | 3–16 ago | Diseño de casos de prueba, configuración Docker Compose, entornos AWS |
| 3 | 17–23 ago | Definición de hipótesis ASR, diseño de experimentos de rendimiento y chaos |
| 4–5 | 24 ago – 6 sep | Ejecución experimentos ASR con JMeter y AWS FIS; análisis de resultados |
| 5–6 | 31 ago – 13 sep | Pruebas unitarias pytest (backend), Jasmine/Karma (web), JUnit (móvil); pruebas de módulo con testcontainers |
| 6–7 | 7–20 sep | Pruebas integración API (Newman); Playwright web; Espresso móvil; usabilidad |
| 7 | 14–23 sep | OWASP ZAP seguridad; internacionalización; cierre y reporte final |

# SECCIÓN 3: Frameworks y Ambientes de Prueba

## 3.1 Framework de Pruebas por Capa

| Capa | Framework principal | E2E / Integración | Cobertura mínima |
| --- | --- | --- | --- |
| Backend Python/Flask | pytest 8 + pytest-cov | Postman (Newman CLI) | 80% líneas |
| Frontend web (Angular 17) | Jasmine 5 + Karma 6 | Playwright | 70% líneas |
| Frontend móvil (Kotlin nativo) | JUnit 5 + MockK | Espresso 3.6 | 70% líneas |
| Rendimiento | Apache JMeter 5.6 | — | p95 por ASR |
| Seguridad | OWASP ZAP 2.14 | — | 0 vulns críticas |

## 3.2 Framework Componente Web — Angular 17 + TypeScript

• Pruebas unitarias: Jasmine 5 + Karma 6 para componentes, servicios y lógica de negocio

• Pruebas de integración: Playwright para flujos completos (cotización → emisión)

• Internacionalización: @ngx-translate/core con pruebas de renderizado por locale (es-CO, es-MX, es-CL, es-PE)

• Accesibilidad: axe-core + Angular CDK a11y (WCAG 2.1 AA)

• Cobertura: Karma + Istanbul, umbral mínimo 70%

### Comandos de ejecución

# Pruebas unitarias web

ng test --no-watch --code-coverage

# Pruebas E2E con Playwright

npx playwright test --project=chromium

## 3.3 Framework Componente Móvil — Kotlin nativo (Android)

• Pruebas unitarias: JUnit 5 + MockK para ViewModels, repositorios y casos de uso

• Pruebas E2E: Espresso en emulador Android (API 34)

• Pruebas offline: Espresso + UiAutomator con simulación de red desconectada (modo avión) para validar ASR-3.1

• Internacionalización: recursos strings.xml por locale (es-CO, es-MX, es-CL, es-PE) con pruebas Robolectric

• Cobertura: JaCoCo, umbral mínimo 70%

### Comandos de ejecución

# Pruebas unitarias móvil

./gradlew testDebugUnitTest jacocoTestReport

# Pruebas E2E Espresso en Android

./gradlew connectedDebugAndroidTest

## 3.4 Framework Backend — Python 3.11 / Flask

• Pruebas unitarias: pytest 8 con fixtures para cada servicio (cotización, siniestros, pagos, emisión)

• Pruebas de integración: pytest + testcontainers-python (PostgreSQL + Redis en Docker)

• Pruebas de contrato API: Postman Collections exportadas + Newman CLI en CI/CD

• Cobertura: pytest-cov, umbral mínimo 80%

### Comandos de ejecución

# Pruebas unitarias backend

pytest --cov=src --cov-report=html tests/

# Pruebas de integración con testcontainers

pytest tests/integration/ -v

# Newman: contrato API

newman run solventa_api.postman_collection.json --env-var base_url=http://localhost:5000

## 3.5 Ambiente Cloud para Backend y Herramientas de Test

| Ambiente | Descripción | Herramientas activas |
| --- | --- | --- |
| Local (dev) | Docker Compose: Flask + PostgreSQL + Redis + Kafka KRaft | pytest, Karma, Espresso emulador, Newman |
| Staging (AWS) | EKS 2 nodos t3.medium + RDS PostgreSQL + ElastiCache + MSK | Postman Newman, JMeter agente remoto |
| Rendimiento | EC2 t3.medium dedicado para carga JMeter + CloudWatch | JMeter 5.6 distributed mode |
| Chaos / FIS | AWS FIS con experimento de caída de zona EKS | AWS FIS + CloudWatch + JMeter |
| Seguridad | Instancia staging aislada para análisis DAST | OWASP ZAP en modo activo |
| Móvil | AWS Device Farm (Android API 34) | Espresso test runner |

# SECCIÓN 4: Pruebas de Hipótesis por Escenario de Calidad (ASR)

Cada ASR tiene un experimento de prueba controlado que valida la hipótesis de calidad correspondiente. Los experimentos se ejecutan en semanas 4–5 sobre el ambiente de staging (AWS). Los resultados se reportarán en el entregable de semana 5.

## ASR-1.1 — Latencia: Scoring en carga normal

Historia relacionada en Jira: SOL-28 (HU-ARQ-07)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | El 95% de solicitudes de cotización responden en < 200ms con 500 req/min sostenidas |
| Fuente del estímulo | Usuario final (500 cotizaciones/minuto) |
| Estímulo | 500 solicitudes concurrentes al endpoint de cotización |
| Ambiente | Operación normal — sistema completamente disponible |
| Artefacto | Servicio de cotización + motor de rating (Python/Flask) |
| Respuesta esperada | El sistema responde a todas las solicitudes sin error |
| Medida de respuesta | p95 < 200ms, p99 < 400ms, 0% errores |
| Herramienta | Apache JMeter 5.6 |
| Configuración | 500 hilos, ramp-up 60s, duración 10 min, endpoint POST /api/v1/cotizaciones |

## ASR-1.2 — Latencia: Scoring con proveedor Open Finance degradado

Historia relacionada en Jira: SOL-37 (HU-ARQ-08)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | Con Open Finance respondiendo > 700ms, el sistema usa caché y responde en < 200ms sin pérdida de solicitudes |
| Fuente del estímulo | 5.000 usuarios concurrentes durante campaña masiva |
| Estímulo | Proveedor Open Finance con latencia inducida de 800ms (WireMock) |
| Ambiente | Proveedor externo degradado — caché Redis activo |
| Artefacto | Servicio de cotización + caché Redis + adaptador Open Finance |
| Respuesta esperada | El sistema usa datos en caché y responde sin interrumpir la cotización |
| Medida de respuesta | p95 < 200ms desde caché; 0 solicitudes perdidas por timeout |
| Herramienta | JMeter + WireMock (simula latencia Open Finance) |
| Configuración | 5.000 hilos; WireMock introduce delay de 800ms en el mock de Open Finance |

## ASR-2.1 — Modificabilidad: Nueva pasarela de pagos regional

Historia relacionada en Jira: SOL-20 (HU-ARQ-02)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | Un nuevo adaptador de pagos puede integrarse y desplegarse en < 4 horas-hombre sin modificar el core |
| Fuente del estímulo | Área de Negocio — solicita integración con pasarela regional |
| Estímulo | Requerimiento de integrar nueva pasarela de pagos (ej. PSE Colombia) |
| Ambiente | Tiempo de diseño / sprint de desarrollo |
| Artefacto | Módulo de pagos — capa de adaptadores |
| Respuesta esperada | Nuevo adaptador disponible sin cambios en servicios de negocio |
| Medida de respuesta | ≤ 4h-hombre; 0 commits en servicios de negocio distintos al adaptador |
| Herramienta | Medición manual de tiempo + git diff para validar 0 cambios en core |
| Configuración | Sprint de integración con mock de pasarela nueva; contador de horas y líneas modificadas en core |

## ASR-2.2 — Modificabilidad: Nuevo ramo de seguro

Historia relacionada en Jira: SOL-21 (HU-ARQ-01)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | Un nuevo ramo puede configurarse en ≤ 2 semanas sin cambiar la lógica del motor de rating |
| Fuente del estímulo | Área de Producto — solicita nuevo ramo (ej. seguro de mascotas) |
| Estímulo | Requerimiento de lanzar un nuevo ramo de seguro |
| Ambiente | Tiempo de diseño — sprint de configuración |
| Artefacto | Motor de rating + catálogo de productos (YAML/BD) |
| Respuesta esperada | Ramo disponible en staging solo con configuración, sin modificar motor |
| Medida de respuesta | Disponible en ≤ 2 semanas; 0 modificaciones en motor de rating |
| Herramienta | Medición de calendario + git diff |
| Configuración | Agregar ramo 'seguro de mascota' solo via configuración YAML/DB; verificar 0 cambios en motor |

## ASR-3.1 — Disponibilidad: Caída de Redis

Historia relacionada en Jira: SOL-29 (HU-ARQ-06)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | Al desconectar Redis, el sistema detecta el fallo y recupera operación en < 30 segundos sin pérdida de transacciones |
| Fuente del estímulo | Fallo de infraestructura — caída del servicio Redis |
| Estímulo | Desconexión abrupta de Redis durante operación normal |
| Ambiente | Operación normal con carga de 100 req/min |
| Artefacto | Servicio de cotización + caché Redis + circuit breaker |
| Respuesta esperada | Circuit breaker activa fallback; sistema se recupera automáticamente |
| Medida de respuesta | Recuperación automática < 30s; 0 transacciones perdidas; disponibilidad mensual ≥ 99,9% |
| Herramienta | Docker (docker stop redis) + JMeter + logs de recuperación en CloudWatch |
| Configuración | Carga de 100 req/min durante 5 min; apagar Redis en minuto 2; medir tiempo hasta recuperación |

## ASR-3.2 — Disponibilidad: Caída de zona AWS

Historia relacionada en Jira: SOL-43 (HU-ARQ-09)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | Al fallar una zona EKS, el tráfico migra a la zona secundaria con RTO ≤ 10 minutos y RPO ≤ 30 segundos |
| Fuente del estímulo | Fallo de infraestructura cloud — caída de zona de disponibilidad AWS |
| Estímulo | Terminación de todos los nodos EKS en us-east-1a |
| Ambiente | Operación normal — sistema multizona activo |
| Artefacto | Clúster EKS + Load Balancer + RDS Multi-AZ |
| Respuesta esperada | Tráfico migra automáticamente a us-east-1b sin intervención manual |
| Medida de respuesta | RTO ≤ 10 min; RPO ≤ 30s; disponibilidad mensual ≥ 99,9% |
| Herramienta | AWS FIS (Fault Injection Simulator) + CloudWatch + JMeter |
| Configuración | Experimento FIS: terminar todos los nodos EKS de us-east-1a; medir tiempo de recuperación y pérdida de datos |

## ASR-3.3 — Disponibilidad: Continuidad offline del cliente móvil

Historia relacionada en Jira: SOL-44 (HU-ARQ-10)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | El 100% de las consultas de pólizas están disponibles sin conexión y sincronizan en ≤ 10 segundos al recuperar conectividad |
| Fuente del estímulo | Usuario móvil con pérdida de señal de datos/wifi |
| Estímulo | El dispositivo pierde conectividad de red mientras el usuario consulta sus pólizas activas en la billetera móvil |
| Ambiente | App móvil en uso activo, sesión ya autenticada, pólizas previamente sincronizadas |
| Artefacto | BFF Móvil + almacenamiento local cifrado (AsyncStorage) + módulo de sincronización |
| Respuesta esperada | La app sirve las pólizas (número, vigencia, cobertura) desde el almacenamiento local cifrado sin requerir conexión, y sincroniza los cambios pendientes al recuperar conectividad |
| Medida de respuesta | 100% de consultas disponibles sin conexión; sincronización automática en ≤ 10s al recuperar conectividad; TTL de datos offline de 24h |
| Herramienta | Espresso + UiAutomator (simulación de modo avión) + pruebas manuales de campo |
| Configuración | Deshabilitar wifi y datos móviles (adb shell svc wifi disable / svc data disable) durante sesión activa; medir tiempo de sincronización al reactivar conectividad |

## ASR-4.1 — Seguridad: Confidencialidad datos Open Finance

Historia relacionada en Jira: SOL-23 (HU-ARQ-03)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | El 100% de transmisiones usan TLS 1.3 y 0 campos PII quedan en texto plano en logs, BD o Kafka |
| Fuente del estímulo | Regulador (SFC Colombia) — auditoría de manejo de datos financieros |
| Estímulo | Intercambio de datos PII con proveedor Open Finance durante cotización |
| Ambiente | Operación normal — flujo de cotización completo |
| Artefacto | Servicio de cotización + adaptador Open Finance + PostgreSQL + Kafka |
| Respuesta esperada | Todos los campos PII viajan cifrados; logs y BD no contienen PII en texto plano |
| Medida de respuesta | ZAP no detecta downgrade TLS; 0 registros PII en texto plano en BD, logs ni Kafka |
| Herramienta | OWASP ZAP (proxy TLS) + consulta directa a BD y topics Kafka |
| Configuración | Flujo completo de cotización; ZAP como proxy interceptando TLS; inspección post-ejecución de BD y Kafka |

## ASR-4.2 — Seguridad: Integridad de pólizas emitidas

Historia relacionada en Jira: SOL-45 (HU-ARQ-11)

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Hipótesis | Cualquier modificación no autorizada a una póliza en S3 es detectada y registrada en < 1 segundo |
| Fuente del estímulo | Atacante interno con acceso de escritura a S3 |
| Estímulo | Modificación directa de un objeto de póliza en S3 sin pasar por el API |
| Ambiente | Sistema en producción — póliza ya emitida y almacenada |
| Artefacto | Servicio de emisión + S3 + AWS KMS + CloudWatch Events + log de auditoría |
| Respuesta esperada | Alerta generada y póliza bloqueada para acceso posterior |
| Medida de respuesta | Alerta en < 1s; registro completo en log de auditoría inmutable; póliza bloqueada |
| Herramienta | Script Python (modificación directa S3) + CloudWatch Events + log de auditoría |
| Configuración | Modificar objeto S3 con credenciales de prueba; verificar alerta en CloudWatch y entrada en log inmutable |

# SECCIÓN 5: Distribución de Esfuerzo y Cronograma Consolidado

## 5.1 Resumen de Horas por Tipo de Prueba

Total de horas disponibles: 7 semanas × 48 h/semana = 336 horas

| Tipo de prueba | Semanas activas | Horas | % | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias y módulo — backend (pytest) | 5, 6 | 48 h | 14% | Angie Arandio |
| Unitarias y módulo — web (Jasmine + Karma) | 5, 6 | 24 h | 7% | Angie Arandio |
| Unitarias y módulo — móvil (JUnit + Espresso) | 6, 7 | 24 h | 7% | Juan Mejía |
| Integración / API (Postman Newman) | 6, 7 | 48 h | 14% | Juan Mejía |
| Hipótesis ASR / Rendimiento (JMeter) | 4, 5 | 72 h | 21% | Miguel Gómez |
| Usabilidad / exploratoria (Playwright) | 6, 7 | 60 h | 18% | Jazmin Córdoba |
| Seguridad (OWASP ZAP) | 7 | 36 h | 11% | Miguel Gómez |
| Internacionalización (i18n) | 7 | 24 h | 7% | Todo el equipo |
| TOTAL | 4–7 | 336 h | 100% |  |

## 5.2 Cronograma Semanal de Pruebas

| Semana | Fechas | Actividad de pruebas | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1–2 | 3–16 ago | Diseño de casos de prueba, configuración Docker Compose y entornos AWS | Todo el equipo |
| 3 | 17–23 ago | Definición de hipótesis ASR, diseño de experimentos de rendimiento y chaos engineering | Miguel Gómez |
| 4 | 24–30 ago | Ejecución experimentos ASR-1.1, ASR-1.2 (JMeter); ASR-3.1 (Docker stop redis) | Miguel Gómez |
| 5 | 31 ago – 6 sep | Ejecución experimentos ASR-3.2 (AWS FIS), ASR-4.1, ASR-4.2; análisis de resultados | Miguel Gómez |
| 5–6 | 31 ago – 13 sep | Pruebas unitarias pytest (backend); Jasmine + Karma (web); JUnit + Espresso (móvil) | Angie Arandio / Juan Mejía |
| 6–7 | 7–20 sep | Pruebas integración API (Newman); Playwright web; Espresso E2E móvil; usabilidad | Juan Mejía / Jazmin Córdoba |
| 7 | 14–23 sep | OWASP ZAP seguridad; internacionalización (4 locales); cierre y reporte final | Miguel Gómez / Todos |

## 5.3 Diagrama de Gantt — Cronograma de Pruebas